Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017        	                             № 31                               	п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство», по результатам за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 31.03.2017 №31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

и благоустройство» за 2016 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Волочаевского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего – 1563,0 тыс. руб.

областной бюджет – 404,5 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 1158,5 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 1562,8 тыс. руб.

областной бюджет – 404,5 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  – 1158,3 тыс. руб.

По программе не освоено 0,2 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2016 года в Программу 4 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Волочаевского сельского поселения: от 10.05.2016г. №99; от 09.08.2016 г №157; от 22.09.2016 №186;

от 29.12.2016 №250.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2016 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета полностью соответствуют объемам субсидий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2016 году Программой была запланирована реализация 11 мероприятий, мероприятия выполнены в полном объеме.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 60 | 60 | 60 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопас ности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 50 | 50 | 50 | Отсутствие финансовых средств на ремонт сетей водоснабжения |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий

ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения, улучшение жилищных условий |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение достоверности определения сметной стоимости проектных работ на строительство и кап. ремонт объектов ВКХ | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Страхование автоцистерны на базе автомашины КамАЗ АЦПТ-43118 с объемом 9,5 куб. метра и прицепа-цистерны ПЦПТ-8,3 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Содержание сетей уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов поселения | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт других объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2017 | 2014 | 2020 | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Приобретение детского игрового оборудования | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Приобретение уличных тренажеров | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. Расходы по иным непрограммным мероприятиям (Уплата налогов) | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |
| 3. | Основное мероприятие 3.1. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2016г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 1563,0 | 1562,8 |
|  |  | областной бюджет | 404,5 | 404,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1158,5 | 1158,3 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 471,5 | 471,4 |
|  |  | областной бюджет | 404,5 | 404,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 67,0 | 66,9 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 1086,5 | 1086,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1086,5 | 1086,5 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 5,0 | 4,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 4,9 |