РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023 № 188 п. Волочаевский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год (далее- Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2024 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 29.12.2023 №188

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | област-ной  бюджет | феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова Е.А. | Содержание сети автомо­бильных  дорог в полном  объ­еме | 01.01.2024-31.12.2024 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова Е.А. | Повышение безопасности дорожного  движения | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 300,0 | - | - | 300,0 | - |

Ведущий специалист М.А. Корякина