Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016        	                             № 83                                	п. Волочаевский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной     программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство», по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Тесленко И.А.

Глава Волочаевского

сельского поселения                                                               Т.Н. Дудка

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 11.04.2016 №83

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципальн-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя |  | повышение качества жизни населения | 31.12.2015 |  | 453,6 | 453,6 | 2 |
|  | Основное мероприятие 2. Проведение достоверности определения сметной стоимости проектных работ на строительство и кап. ремонт объектов ВКХ |  | повышение качества жизни населения | 31.12.2015 |  | 40,0 | 40,0 | 2 |
|  | Основное мероприятие 3. Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объектов ВКХ |  | повышение качества жизни населения | 31.12.2015 |  | 24,6 | 24,6 | 1 |
|  | Основное мероприятие 4. Мероприятия по водоснабжению и водоотведению |  | повышение качества жизни населения | 31.12.2015 |  | 91,4 | 91,3 | 1 |
|  | Основное мероприятие 5. Страхование автоцистерны на базе автомашины КамАЗ АЦПТ-43118 с объемом 9,5 куб. метра и прицепа-цистерны ПЦПТ-8,3 |  | повышение качества жизни населения | 31.12.2015 |  | 9,6 | 9,5 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка специалист первой категории Е.А. Молчанова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2015 |  | 381,1 | 381,0 | 4 |
|  | Основное мероприятие 2. Мероприятия на содержание мест захоронения | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка специалист первой категории Е.А. Молчанова | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | 31.12.2015 |  | 49,4 | 49,3 | 2 |
|  | Основное мероприятие 3. Содержание и ремонт других объектов благоустройства | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка специалист первой категории Е.А. Молчанова | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2015 |  | 197,1 | 196,8 |  |
|  | Основное мероприятие 4. Приобретение детского игрового оборудования | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка специалист первой категории Е.А. Молчанова | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 |  | 99,8 | 99,8 | 1,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Расходы на сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных ЖКХ | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка специалист первой категории Е.А. Молчанова | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 |  | 5,7 | 5,7 | 1 |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка специалист первой категории Е.А. Молчанова |  | Весь период |  | 1352,3 | 1351,6 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 1352,3 | 1351,6 |
|  |  | областной бюджет | 432,6 | 432,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 919,7 | 919,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 619,2 | 619,0 |
|  |  | областной бюджет | 432,6 | 432,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 186,6 | 186,4 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 727,4 | 726,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 727,4 | 726,9 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 5,7 | 5,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,7 | 5,7 |